دوايا

وثيقة تعريف المشروع وخطة بناء الويب

من المشكلة إلى تجربة البحث، ثم الـAPI وقاعدة البيانات

هدف الوثيقة شرح دوايا للتيم والدكتورة بلغة واضحة، وتحديد الصفحات والميزات والتقنيات والعلاقات بين البيانات، مع فصل ما هو موجود في نموذج الواجهة عما سنبنيه لاحقًا.

نسخة ويب عربية أولًا  •  واجهة RTL  •  بيانات العرض تجريبية

إصدار تعريفي — 19 أكتوبر 2026

محتويات الوثيقة

•  1. ملخص المشروع والوضع الحالي

•  2. المشكلة والمستخدمون وحدود المنتج

•  3. صفحات الويب والميزات بالتفصيل

•  4. رحلات الاستخدام

•  5. التقنيات وطريقة اتصال الأجزاء

•  6. قاعدة البيانات ومخطط العلاقات

•  7. البيانات والموثوقية والخصوصية

•  8. واجهات REST API

•  9. Git وتاريخ الشغل

•  10. مراحل التنفيذ والمدة

•  11. البورتفوليو ومعايير القبول

•  12. قاموس مصطلحات ومصادر

اقرأ أولًا دوايا أداة لاكتشاف تقارير التوفر المحلي للأدوية. كل تقرير له مصدر ووقت تحديث. الموقع لا يشخّص ولا يوصي بعلاج أو بديل، ووجود تقرير لا يضمن أن الدواء ما زال متوفرًا وقت الوصول.

1. ملخص المشروع والوضع الحالي

دوايا موقع ويب عربي يساعد المستخدم على البحث عن دواء محدد، واختيار منطقة، ثم مشاهدة الصيدليات التي أبلغت عن توفره. تعرض النتيجة تركيز الدواء وشكله الصيدلي، وكمية مبلغًا عنها، وسعرًا عند توفر مصدر له، ووقت آخر تحديث. يستطيع المستخدم فتح بيانات الصيدلية أو الاتصال بها للتأكد قبل التحرك.

المشكلة التي يعالجها المشروع ليست “شراء أي منتج من متجر”. المشكلة هي صعوبة الوصول إلى معلومة محلية وحديثة عن دواء بعينه عندما لا يجده المستخدم في صيدليته المعتادة، مع الحاجة إلى عدم الخلط بين أصناف متقاربة.

الحالة الحالية ملف `index.html` في مجلد `dawaya-web-project` نموذج واجهة مستقل. لا يتصل بخادم أو PostgreSQL؛ بياناته المضمنة توضيحية فقط. الخطوة الحالية هي تثبيت اتجاه المنتج وفهم الواجهة، ثم تنفيذ backend وقاعدة البيانات على مراحل.

ما الذي نعتبره نجاحًا؟

•  المستخدم يختار المنتج الصحيح، بما في ذلك التركيز والشكل.

•  يعرف مصدر البلاغ وعمره، ولا يخلط بين تقرير سابق وتأكيد حالي.

•  يستطيع الوصول إلى صيدلية قريبة والتواصل معها بسرعة.

•  الصيدلية تحدّث سجلها دون خطوات كثيرة، والتغيير يترك تاريخًا واضحًا.

•  الإدارة تميز البلاغ الفردي عن نقص مؤكد، وتتابع السجلات التي تحتاج تحديثًا.

2. المشكلة والمستخدمون وحدود المنتج

المستخدمون الرئيسيون

| المستخدم | ماذا يريد؟ | ماذا يستطيع أن يفعل؟ |
| --- | --- | --- |
| باحث عن دواء | العثور على نتيجة قريبة وواضحة | بحث، تحديد منطقة، فرز/تصفية، اتصال، إرسال بلاغ |
| صيدلية مشاركة | عرض بياناتها وتحديث المخزون | إدارة قائمتها، تحديث كمية/نفاد، مراجعة سجل تحديثاتها |
| إدارة دوايا | جودة بيانات المنصة ومتابعة البلاغات | مراجعة بلاغات، إدارة كتالوج وصيدليات، مراقبة حداثة المخزون |
| فريق المشروع | التأكد من فائدة التجربة | مراجعة الاستخدام، متابعة الأخطاء والمؤشرات بعد موافقات مناسبة |

ما الذي يدخل في نطاق الويب؟

•  البحث عن دواء محدد وربط النتائج بالمنطقة.

•  تفاصيل المنتج والصيدلية مع مؤشرات الثقة والحداثة.

•  إرسال بلاغ نقص ومراجعته.

•  لوحة صيدلية لتحديث المخزون وسجل التغييرات.

•  لوحة إدارة لمراجعة البلاغات والكتالوج والصيدليات والمؤشرات.

•  واجهة عربية RTL متجاوبة، فاتحة/داكنة، ورسائل واضحة لحالات التحميل والخطأ والنتائج الفارغة.

ما الذي لا يفعله المنتج؟

•  لا يشخّص ولا يصف دواءً ولا يحسب جرعات.

•  لا يقترح بديلًا علاجيًا تلقائيًا.

•  لا يضمن التوفر عند الوصول، ولا يعلن نقصًا على مستوى مصر من بلاغ فردي.

•  لا يعرض بيانات مرضى أو وصفات طبية في النسخة التجريبية.

•  لا يبيع أو يوصل الدواء ضمن النطاق الأول.

السياق والمنافسة

لا ندّعي أن المشكلة لم تُعالج في مصر. توجد خدمة رسمية لدى هيئة الدواء المصرية للاستفسار عن توافر المستحضرات، كما توجد خدمات تجارية تعرض البحث عن الدواء أو طلبه من الصيدليات. هذا يعني أن تميّز دوايا المقترح يجب أن يُختبر في تفاصيل التجربة: شفافية مصدر ووقت كل تقرير، بحث محلي حسب المنطقة، تحديث مخزون من الصيدلية، وإدارة منظمة لبلاغات النقص. لا نعلن أن هذه الميزات فريدة قبل مراجعة المنتجات الحالية ومقابلة مستخدمين وصيادلة.

3. صفحات الويب والميزات بالتفصيل

أ. الرئيسية والبحث

•  شعار دوايا والشعار النصي «دواؤك أقرب مما تتخيل»، اختيار المنطقة، وروابط التنقل.

•  حقل بحث كبير بالاسم، مع اقتراحات عند الكتابة.

•  اختصارات لأكثر الأدوية بحثًا وسجل بحث حديث على الجهاز/الحساب حسب المرحلة.

•  زر واضح لبلاغ نقص، وتعريف مختصر بما تقدمه دوايا.

•  إظهار تنبيه النسخة التجريبية كلما كانت البيانات غير حقيقية.

•  تبديل فاتح/داكن، وقائمة تنقل مناسبة للموبايل.

الحالة المهمة: قبل إرسال البحث، يجب أن يتمكن المستخدم من اختيار المنتج الدقيق؛ الاسم وحده قد لا يكفي، لأن التركيز والشكل الصيدلي يغيران المنتج.

ب. نتائج البحث

•  اسم الدواء، التركيز، الشكل الصيدلي، وحالة توثيق معلومة المنتج.

•  اسم الصيدلية ومنطقتها وعنوان مختصر.

•  الكمية التي أبلغت عنها الصيدلية، والسعر إن وجد مصدر واضح له.

•  وقت آخر تحديث، وعلامة “حديث” أو “يحتاج تأكيدًا” وفق سياسة معلنة.

•  تصفية المنطقة، التوفر/النفاد، وحداثة التقرير؛ وترتيب النتائج حسب الحداثة أو السعر عند وجود سعر موثوق.

•  فتح تفاصيل الصيدلية أو الدواء، اتصال، واتجاهات إذا كانت إحداثيات موثوقة موجودة.

•  مقارنة نتائج، حفظ صنف، وتنبيه توفر في الإصدارات التي تدعم حسابًا وإشعارات حقيقية.

•  عرض قائمة أو خريطة. الخريطة لا تعرض موقعًا مزيفًا؛ المواقع التقريبية في الديمو توصف بوضوح بأنها توضيحية.

ج. تفاصيل الدواء

تعرض بيانات كتالوج المنتج: الاسم العربي/الإنجليزي عند توافرهما، التركيز، الشكل، المادة الفعالة ومصدر التحقق وتاريخه. تعرض نتائج الصيدليات ووقت كل تقرير. لا تضاف استعمالات أو تحذيرات علاجية من دون مصدر طبي موثوق ومراجعة مختصة.

د. تفاصيل الصيدلية

تعرض الاسم والعنوان والمنطقة والهاتف والموقع وسجلات التوفر المبلّغ عنها. “موثقة” لا تظهر إلا إذا كان لدينا إجراء تحقق فعلي وسجل لمصدره وتاريخه. توفر الأزرار اتصالًا أو اتجاهات عندما تكون المعلومات موجودة.

هـ. بلاغ نقص دواء

نموذج اسم/معرف الدواء والمنطقة وتفاصيل اختيارية. يمكن إنشاء البلاغ دون إجبار المستخدم على مشاركة بيانات شخصية غير لازمة. الحالات المقترحة: مفتوح، جارٍ التحقق، تم التحقق/المعالجة، مرفوض مع سبب. البلاغ مؤشر للمراجعة لا إثبات نقص وطني.

و. لوحة الصيدلية

•  دخول العاملين وربط الحساب بعضوية صيدلية.

•  قائمة المنتجات التي تديرها الصيدلية.

•  تحديث كمية غير سالبة أو اختيار نفد/غير معروف.

•  إشارة انخفاض مخزون وفق حد تتفق عليه الصيدلية.

•  وقت آخر تعديل، وسجل تغييرات يتضمن الكمية والحالة القديمة والجديدة والفاعل والوقت.

•  منع المستخدم من تعديل سجلات صيدلية أخرى.

ز. لوحة الإدارة

•  إحصاءات الصيدليات والأصناف والبحث والبلاغات من قاعدة البيانات ضمن فترة معلومة.

•  إدارة الكتالوج والصيدليات وحالة التوثيق.

•  قائمة بلاغات مع تغيير الحالة وسبب المراجعة.

•  مؤشرات سجلات المخزون الحديثة والمتقادمة.

•  سجل تدقيق للتعديلات الإدارية وتصحيح البيانات.

ح. ميزات مساندة

•  المحفوظات: تزامن بين الأجهزة فقط عند وجود حساب؛ وإلا فهي محلية لهذا المتصفح.

•  التنبيهات: إشعارات فعلية تتطلب حسابًا/اشتراكًا وخدمة إرسال؛ زر شكلي في الديمو ليس إشعارًا.

•  طلب انضمام صيدلية: يدخل مراجعة إدارية ولا يجعل المنشأة “موثقة” تلقائيًا.

•  مقارنة الصيدليات: مقارنة المنطقة والكمية والسعر ووقت التحديث مع دعوة للتأكد بالاتصال.

•  صفحة معلومات المشروع وسياسة البيانات وتجربة الديمو.

4. رحلات الاستخدام الأساسية

| الرحلة | الخطوات | النتيجة المطلوبة |
| --- | --- | --- |
| باحث عن دواء | يفتح الموقع ← يختار المنطقة ← يكتب الاسم ← يحدد التركيز والشكل ← يراجع النتائج ووقت التحديث ← يتصل بالصيدلية | اختيار نتيجة مناسبة وفهم حدود دقتها |
| صيدلية | تسجل/تدخل ← تثبت عضويتها ← تختار الصنف ← تحدث الكمية والحالة ← تحفظ | تحديث مشترك ظاهر للجمهور مع أثر تاريخي |
| إدارة | تفتح البلاغات ← تراجع المصدر والمعلومات ← تحدث الحالة وتضيف سببًا ← تراجع freshness | بيانات أكثر اتساقًا وقابلية للمراجعة |

حالات لازم تظهر في كل صفحة

•  تحميل ومؤشر انتظار مفهوم.

•  لا توجد نتائج واقتراح بحث آخر.

•  خطأ اتصال مع إعادة محاولة.

•  سجل قديم وتحذير واضح.

•  كمية صفر/نفاد منفصل عن “غير معروف”.

•  نجاح أو فشل الحفظ ورسالة مفهومة.

•  واجهة موبايل وRTL ولوحة مفاتيح لا تغطي الحقول.

5. التقنيات وطريقة اتصال الأجزاء

| الطبقة | التقنية | دورها |
| --- | --- | --- |
| واجهة المستخدم | React + TypeScript + HTML + CSS | صفحات الويب، المكونات، RTL، التحقق الأولي من المدخلات |
| خادم التطبيق | Node.js + Express + TypeScript | استقبال الطلبات، التحقق، الصلاحيات، تطبيق قواعد العمل |
| واجهة الاتصال | REST API + JSON + HTTP | رسائل متفق عليها بين المتصفح والخادم |
| تخزين دائم | PostgreSQL + SQL | حفظ المنتجات والصيدليات والمخزون والبلاغات والتاريخ |
| تغييرات قاعدة البيانات | SQL migrations + seed | إنشاء مخطط قابل لإعادة البناء وبيانات محلية للتطوير |
| إدارة التغييرات | Git + GitHub | تاريخ commits ومشاركة التعديلات ومراجعتها |

كيف تسير عملية البحث؟

المستخدم يكتب الدواء والمنطقة
        ↓
React يرسل GET /api/v1/search?q=...&area_id=...
        ↓
Express يتحقق من القيم ويبني SQL parameterized
        ↓
PostgreSQL يرجع النتائج ووقت آخر تحديث
        ↓
Express يعيد JSON → React تعرض البطاقات والحالات

الواجهة لا تتصل بقاعدة البيانات مباشرة. كل الوصول يمر بالخادم كي نتحقق من المدخلات والصلاحيات ونخفي بيانات الاتصال بقاعدة البيانات. مفاتيح الأسرار لا تذهب إلى ملفات الواجهة أو GitHub.

ما الفرق بين الديمو والنسخة المرتبطة؟

| في نموذج الواجهة | في التطبيق الكامل |
| --- | --- |
| بيانات ثابتة/محلية للعرض | بيانات من endpoints وقاعدة مشتركة |
| localStorage عند الحاجة | تخزين مركزي بصلاحيات وتاريخ تدقيق |
| لا حساب صيدلية فعلي | مصادقة وعضوية وصلاحية في الخادم |
| لا تزامن بين جهازين | التحديث يظهر بعد استجابة API لجميع المستخدمين |
| لا ضمان توافر حقيقي | تقرير صيدلية مؤرخ؛ يظل الاتصال للتأكيد مطلوبًا |

6. قاعدة البيانات ومخطط العلاقات

قاعدة البيانات المقترحة PostgreSQL. نصممها كجداول مترابطة بدل تخزين كل شيء في صف واحد. المفاتيح الأساسية تعطي كل سجل معرفًا، والمفاتيح الأجنبية تربط السجلات وتمنع الارتباط بسجل غير موجود.

رسم ERD مبسط

areas (1) ─── (N) pharmacies ─── (N) inventory (N) ─── (1) medicines
                           │                  │
                           │                  └── (N) inventory_updates ─── (1) app_users
                           └── (N) pharmacy_memberships ── app_users

areas (1) ─── (N) shortage_reports (N) ─── (0..1) medicines
app_users (0..1) ─── (N) shortage_reports
areas (0..1) ─── (N) search_events (N) ─── (0..1) medicines

| الجدول | ما الذي يمثله؟ | قواعد أساسية |
| --- | --- | --- |
| areas | المناطق المتاحة للتصفية | اسم عربي فريد، ويمكن إضافة اسم إنجليزي |
| medicines | كل صيغة دوائية مميزة | الاسم + التركيز + الشكل؛ مصدر وتاريخ مراجعة؛ verified=false افتراضيًا |
| pharmacies | الصيدلية وموقعها | منطقة إلزامية، موقع اختياري، is_verified لا يصبح صحيحًا بلا إجراء موثق |
| app_users | حسابات الدخول | بريد فريد، تخزين password hash فقط، دور مسموح محدد |
| pharmacy_memberships | صلة الحساب بالصيدلية | مفتاح مركب user_id + pharmacy_id ودور مالك/موظف |
| inventory | الحالة الحالية لكل صنف في صيدلية | UNIQUE للصيدلية والدواء؛ quantity >= 0؛ updated_at إلزامي |
| inventory_updates | سجل التغييرات | القديم والجديد والوقت ومن قام بالتعديل؛ يكتب مع تحديث المخزون في transaction |
| shortage_reports | بلاغات المستخدمين | دواء/نص مدخل، منطقة، تفاصيل اختيارية، حالة ومراجع ووقت |
| search_events | أحداث بحث محدودة للقياس | نحفظ الحد الأدنى اللازم للإحصاءات ومدة احتفاظ واضحة |

قيود مهمة

•  رفض الكمية السالبة في التطبيق وقاعدة البيانات.

•  عدم دمج تركيز أو شكل صيدلي مختلف في سجل واحد.

•  UNIQUE (pharmacy_id, medicine_id) يمنع تكرار صف المخزون للصنف نفسه في الصيدلية.

•  تحديث المخزون وسجل التاريخ يحدثان داخل معاملة واحدة: إما ينجح الاثنان أو لا ينجح أي منهما.

•  فهارس على المنطقة والدواء ووقت التحديث وحالة البلاغ لتحسين الاستعلامات الشائعة.

•  استعلامات SQL parameterized؛ لا نلصق نص المستخدم داخل جملة SQL.

رسم SQL أولي جدول migration المقترح موجود ضمن خطة المشروع. هذا التصميم بداية للمناقشة، وليس مخططًا إنتاجيًا نهائيًا؛ المصادقة، الخصوصية، والاحتفاظ بالبيانات تحتاج قرارات إضافية قبل الإطلاق.

7. البيانات والموثوقية والخصوصية

بيانات تشبه الواقع لا تدّعي أنها حقيقية

في العرض يمكن استخدام أمثلة اصطناعية بأسماء/معرفات صيدليات عامة، وأسعار وكميات توضيحية، مع شارة واضحة. لا ننسب الكمية أو السعر إلى صيدلية حقيقية من دون موافقتها ومصدرها. لكل بيان طبي موثّق نسجل مصدرًا وتاريخ مراجعة، ولا نخترع معلومة دوائية.

كيف ننتقل لبيانات فعلية؟

•  الاتفاق مع صيدليات راغبة في المشاركة وتحديد المسؤول عن إدخال/تحديث المخزون.

•  التحقق من هوية المنشأة وطريقة اتصالها، وتوثيق مصدر التحقق.

•  تحديد نافذة حداثة عملية؛ بعد انتهائها يعرض النظام “يحتاج تأكيدًا” بدل تقديمه كتوافر حالي.

•  استخدام كتالوج دواء من مصدر مأذون ومراجع؛ وجود خدمة استفسار رسمية لا يعني وجود API عام أو إذن نسخ البيانات.

•  تشغيل تجربة محدودة في منطقة واحدة وقياس دقة التحديث قبل التوسع.

مبادئ حماية البيانات

•  لا نجمع اسم المريض أو وصفته إذا لم تكن لازمة للميزة.

•  نحدد من يرى البلاغ ومتى نحذفه أو نزيل بياناته الشخصية.

•  نخزن كلمات المرور على هيئة hashes آمنة، ولا نخزنها كنص.

•  نطبق التحقق والصلاحيات في الخادم لكل عملية، وليس بإخفاء زر فقط.

•  نقيد معدل الطلبات والبلاغات، ونسجل التغييرات الحساسة دون كتابة أسرار في logs.

8. واجهات REST API المقترحة

هذه واجهات مخططة للنسخة المتصلة، وليست موجودة في ملف التصميم الحالي. البادئة المقترحة `/api/v1`، والاستجابات JSON.

| الطريقة والمسار | الوظيفة | الوصول |
| --- | --- | --- |
| GET /areas | إرجاع المناطق | عام |
| GET /medicines?q=... | اقتراحات الدليل مع التركيز والشكل | عام |
| GET /search?q=...&area_id=...&sort=fresh | نتائج الصيدليات وتقارير المخزون | عام |
| GET /medicines/:id | تفاصيل منتج وقائمة تقارير | عام |
| GET /pharmacies/:id | بيانات الصيدلية ومخزونها المبلغ عنه | عام |
| POST /reports | إرسال بلاغ نقص | عام مع مكافحة إساءة الاستخدام |
| GET /pharmacy/inventory | قائمة مخزون الصيدلية الحالية | موظف صيدلية مصادق |
| PUT /pharmacy/inventory/:id | تحديث كمية وحالة صنف | عضو مخول للصيدلية نفسها |
| GET /pharmacy/inventory/history | سجل التحديثات | عضو مخول للصيدلية نفسها |
| GET /admin/summary | مؤشرات الإدارة | مدير النظام |
| GET/PATCH /admin/reports | عرض البلاغ وتغيير حالته | مدير النظام |

مثال رسالة بين الواجهة والخادم

PUT /api/v1/pharmacy/inventory/8f...
Content-Type: application/json
{ "quantity": 4, "status": "available" }

استجابة مختصرة:
{ "id": "8f...", "quantity": 4, "status": "available",
  "updated_at": "2026-10-19T10:42:00Z" }

الخادم يتحقق من أن الحساب عضو في الصيدلية المالكة للسجل، وأن الكمية رقم صحيح غير سالب. عند الفشل يعيد رسالة خطأ واضحة مثل 400 لمدخل غير صحيح أو 403 لصلاحية مرفوضة. لا نثق بقيم الواجهة وحدها.

9. Git وتاريخ التعديلات

Git يسجل لقطات من الملفات عند إنشاء commit؛ لا يسجل كل ضغطة مفتاح تلقائيًا. `git status` يعرض ما تغير، و`git diff` يراجع الفروقات، و`git add` يختار ملفات اللقطة، و`git commit` يحفظها محليًا، و`git push` يرفع commits إلى GitHub.

أول رفع للملف المستقل

cd "C:\Users\zoma4\Documents\Codex\dawaya-web-project"
git init
git config user.name "اسمك الذي تريد ظهوره"
git config user.email "بريدك"
git add index.html
git commit -m "chore: add initial Dawaya design"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/Hazem-amr11/dawaya-web-project.git
git push -u origin main

بعد كل خطوة مكتملة

git status
git diff
git add index.html
git commit -m "feat: improve medicine search layout"
git push

نستخدم commit واحدًا بعد اكتمال تغيير مفهوم، لا بعد كل سطر. وإذا أضفنا ملفًا جديدًا نراجعه ثم نضيفه. لا نرفع ملفات `.env` أو كلمات مرور أو سجلات تشغيل. يلتزم الفريق بسياسة الجامعة بشأن الإفصاح عن الأدوات ومساهمة كل عضو؛ اسم commit وحده ليس دليلًا على من كتب كل سطر.

10. مراحل التنفيذ والمدة المتوقعة

تقدير مبدئي لفريق من 3–4 أشخاص يخصص كل منهم 6–10 ساعات أسبوعيًا. المدة تتغير حسب خبرة الفريق وتوفر الصيدليات، ولا تشمل ضمان الحصول على بيانات حقيقية.

| الفترة | العمل | ناتج المرحلة |
| --- | --- | --- |
| 1 | تأكيد المشكلة ومقابلات مستخدمين ومراجعة المنافسة | نطاق متفق عليه ومعايير نجاح |
| 2 | مراجعة الرحلات والشاشات وحالات الاستخدام | تصميم/مواصفات الويب |
| 3 | Git وتنظيم الكود وأساسيات HTTP/REST | مستودع منظم وتدفق تطوير مفهوم |
| 4 | PostgreSQL وERD وSQL migrations وseed اصطناعي | قاعدة قابلة للتشغيل من الصفر |
| 5 | API المناطق والكتالوج والبحث | قراءة نتائج من الخادم |
| 6 | ربط React بالـAPI وحالات الانتظار والخطأ | بحث متصل بدل بيانات الواجهة الثابتة |
| 7 | مصادقة الصيدلية وصلاحياتها وتحديث المخزون | تحديث مشترك مع audit history |
| 8 | بلاغات النقص ولوحة الإدارة وfreshness | مراجعة البيانات والبلاغات |
| 9 | اختبار الاستخدام والأمان الأساسي وإصلاحات | نسخة مستقرة للتجربة المحدودة |
| 10 | نشر وتوثيق وبورتفوليو Case Study | عرض موثق لما نُفذ فعلًا |

لو العمل فردي وبضع ساعات أسبوعيًا، قد يستغرق المشروع 3–5 أشهر أو أكثر. تعاون الصيدليات عامل مستقل يمكن أن يمدد تجربة البيانات الحقيقية.

11. البورتفوليو ومعايير القبول

محتوى بورتفوليو المشروع

•  الغلاف وملخص المشكلة والجمهور المستهدف.

•  رحلة استخدام مصورة ولقطات من الواجهة.

•  قرارات UX: لماذا نظهر وقت التحديث والمنطقة وحالة التقرير؟

•  رسم البنية والـERD وأمثلة من API/SQL.

•  ما تم بناؤه فعلًا وروابط GitHub والديمو ومساهمات الفريق الحقيقية.

•  قسم واضح لما هو تجريبي وما لم يُنفذ بعد.

معايير قبول النسخة الأولى

•  اختيار الدواء لا يخلط بين التركيزات والأشكال.

•  البحث حسب المنطقة والترتيب يعيدان نتائج مفهومة من API.

•  وقت التحديث وحالة freshness ظاهران بكل نتيجة.

•  تحديث كمية سالبة مرفوض من الخادم وقاعدة البيانات.

•  الصيدلية لا تصل إلا إلى مخزونها، والإدارة فقط تصل لعمليات الإدارة.

•  كل تعديل للمخزون يضيف سجلًا تاريخيًا ضمن transaction واحدة.

•  البلاغ يظهر في لوحة الإدارة ويمكن تغيير حالته مع حفظ المراجع.

•  الشاشات RTL ومتجاوبة وحالاتها الفارغة/الخطأ/التحميل واضحة.

•  لا تعرض النسخة بيانات اصطناعية كأنها مخزون فعلي.

12. قاموس المصطلحات

| المصطلح | المعنى ببساطة |
| --- | --- |
| Frontend | الجزء الذي يراه المستخدم ويتفاعل معه. |
| Backend | الخادم الذي يتحقق من الطلبات وينفذ قواعد المشروع. |
| API | اتفاق شكل الطلبات والردود بين الواجهة والخادم. |
| PostgreSQL | قاعدة بيانات تحفظ السجلات والعلاقات بينها. |
| SQL | لغة قراءة وكتابة بيانات قاعدة البيانات. |
| Migration | خطوة مرقمة تنشئ أو تغير بنية قاعدة البيانات. |
| Seed | بيانات أولية للتطوير/العرض، ويجب تمييز الاصطناعي منها. |
| Primary key | معرف فريد لسجل في جدول. |
| Foreign key | رابط يضمن أن السجل المرتبط موجود. |
| Index | فهرس يسرع البحث عن صفوف وفق أعمدة محددة. |
| Transaction | مجموعة تغييرات تحفظ كاملة أو تلغى كاملة. |
| Commit / Push | حفظ لقطة محلية / رفع اللقطات إلى GitHub. |
| Freshness | مدى حداثة آخر تقرير عن المخزون. |

مصادر سياق السوق

تم الاطلاع على المصادر التالية لوصف وجود خدمات قريبة من أجزاء الفكرة. ذكرها لا يعني أن دوايا نسخة منها أو أن المقارنة اكتملت؛ يلزم بحث منتجات منظم قبل تحديد التميّز النهائي.

•  هيئة الدواء المصرية — الاستفسار عن توافر المستحضرات الدوائية: https://edaegypt.gov.eg/ar/عن-الهيئة/خدمات-الصفحة-الرئيسية/خدمات-الصفحة-الرئيسية/الاستفسار-عن-توافر-المستحضرات-الدوائية/

•  Chefaa — صفحة التطبيق على Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=app.com.chefaa

•  Dawaia.com — صفحة خدمة المريض: https://account.dawaia.com/Site/Home/Index

خطوتنا العملية التالية

البداية نرفع ملف التصميم المستقل إلى المستودع الجديد بcommit يوضح أنه نموذج الواجهة الحالي. بعد ذلك نراجع الشاشة معًا، نثبت أول رحلة للمستخدم، ثم نبدأ أول endpoint وقاعدة البيانات تدريجيًا. كل تغيير نشرحه ونراجعه قبل تسجيله.